Kravspecifikation

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Navn | Joachim G. Frank | | | |
| Opgave | Wordle Spil | | | |
| Krav/prioriteter: *Her kan du oplyse de vigtigste elementer i dit software* | Visual Studio | | | |
| Kodesprog | C# | | | |
| Evt. frameworks | .NET | | | |
| Estimeret tid | 4 dage | | | |
|  | | | | |
| Featurelist *Her kan du tilføje hvilket features som skal kodes til dit software* | Kan indtaste ord  Indlæs ord fra database  Vælg tilfældigt ord fra liste  Farv individuelle bogstaver  Sammenlign valgt ord med indtastet ord  Informere om ord der ikke er gyldige  Spilleren har 5 forsøg på gyldige ord | | | |
| Work breakdown *Her kan du bryde dit software ned i arbejdsopgaver og estimere tiden det vil tage at bygge hvert et element* | Arbejdsopgave | Start dato | Forventet slutdato | Tidsforbrug |
| Kan indtaste ord | 17-04-2023 | 17-04-2023 | 30 min |
| Indlæs ord fra database | 17-04-2023 | 18-04-2023 | 1 time |
| Vælg tilfældigt ord fra liste | 18-04-2023 | 18-04-2023 | 2 timer |
| Farv individuelle bogstaver | 18-04-2023 | 19-04-2023 | 5-7 timer |
| Sammenlign valgt ord med indtastet ord | 19-04-2023 | 19-04-2023 | 4 timer |
| Informere om ord der ikke er gyldige | 19-04-2023 | 19-04-2023 | 1 time |
| Spilleren har 5 forsøg på gyldige ord | 20-04-2023 | 20-04-2023 | 1 time |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |